รายงานการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 202 โครงการ จำนวนเงิน 499,991,665.00 บาท นำมาบรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 121 โครงการ จำนวนเงิน 57,594,450.00 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค | 74 | 462,922,300.00 | 32 | 37,955,300.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 42 | 19,426,010.00 | 29 | 10,488,750.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 33 | 1,185,000.00 | 15 | 555,000.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย | 30 | 3,093,710.00 | 26 | 2,400,000.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ | 23 | 13,364,645.00 | 19 | 6,195,400.00 |
| รวม | 202 | 499,991,665.00 | 121 | 57,594,450.00 |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566) โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม 59 โครงการ จำนวนเงิน 14,602,957.92 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ดำเนินการจริง/ลงนามสัญญา |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค | 8 | 4,441,185.68 | 1 | 500,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 22 | 7,974,417.08 | 5 | 395,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 13 | 259,386.51 | - | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย | 9 | 369,433.15 | 10 | 1,600,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ | 7 | 1,558,535.50 | 10 | 3,335,000 |
| รวม | 59 | 14,602,957.92 | 26 | 5,830,000 |

หมายเหตุ : โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 121 โครงการ แยกเป็น

1. โครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่าย

จำนวน 59 โครงการ 		จำนวนเงิน 14,602,957.92 บาท

2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน 21 โครงการ 		จำนวนเงิน  31,469,000.00 บาท

3. โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

จำนวน 9 โครงการ  		จำนวนเงิน  -  บาท

4. ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน 26 โครงการ		จำนวนเงิน  3,208,000  บาท

5. ยกเลิกโครงการ

จำนวน 6 โครงการ		จำนวนเงิน  941,800  บาท

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน/ลงนาม

| ยุทธศาสตร์ | ดำเนินการจริง |  | ผลที่ได้รับจริง หรือผลที่สำคัญ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |  |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค | 8 | 4,441,185.68 | - มีความสะดวก ปลอดภัย และมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 22 | 7,974,417.08 | - พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านบุคลากรทางการศึกษา และด้านสถานศึกษา | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 13 | 259,386.51 | - มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล - มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย | 9 | 369,433.15 | - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสวัสดิการที่มีความเหมาะสม | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ | 7 | 1,558,535.50 | - การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| รวม | 59 | 14,602,957.92 |  |  |

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/และเบิกจ่าย จำนวน 59 โครงการ ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ |  | 200,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 200,000.00 |  |
| 2 |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 500,000.00 |  | 0.00 |  | 637,000.00 | 263,000.00 |  |
| 3 |  | โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยร่วมใจแยกเข้า บ้านเจ๊ป้อม หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan) |  | 330,400.00 |  | 0.00 |  | 334,839.48 | 0.52 |  |
| 4 |  | โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนหนองไผ่กลางดอน 8 ตั้งแต่แยกถนนหนองไผ่ กลางดอน - มาบสามเกลียว ถึงถนนเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan) |  | 633,800.00 |  | 0.00 |  | 653,125.42 | 0.58 |  |
| 5 |  | โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนซอยดอนบน 2/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ |  | 112,300.00 |  | 0.00 |  | 112,450.00 | 0.00 |  |
| 6 |  | โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณ แยกเข้าบ้านนายสุรพล หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ |  | 902,800.00 |  | 0.00 |  | 911,083.74 | 0.26 |  |
| 7 |  | โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนซอยดอนขุนวัง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan) |  | 576,700.00 |  | 0.00 |  | 577,758.00 | 0.00 |  |
| 8 |  | โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเข้าสวนสุขภาพ แยกเข้าหอพักสายสุนีย์ หมู่ที่ 7 ตำบล ดอนหัวฬ่อ (One Plan) |  | 1,041,100.00 |  | 0.00 |  | 1,028,784.04 | 12,315.96 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 9 |  | โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ บ้านพักตำรวจถึงบ้านลุงพจน์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan) |  | 189,200.00 |  | 0.00 |  | 186,145.00 | 3,055.00 |  |
| 10 |  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยเนินตาหนวน แยกหมู่บ้านสุขใจ 7 หมู่ที่ 7 |  | 4,200,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 4,200,000.00 |  |
| 11 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 |  | 697,500.00 |  | 0.00 |  | 0 | 806,000.00 |  |
| 12 |  | โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่สามแยก ถนนหนองกงฉาก 3 ถึงสามแยกถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3 |  | 150,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 150,000.00 |  |
| 13 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร บริเวณถนนบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 (One Plan) |  | 1,750,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 1,750,000.00 |  |
| 14 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยบ้าน นายบุญส่ง หมู่ที่ 7 (One Plan) |  | 444,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 444,000.00 |  |
| 15 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอย สุขใจ 6 หมู่ที่ 1 |  | 508,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 508,000.00 |  |
| 16 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอย สุขใจ 25 หมู่ที่ 1 |  | 150,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 150,000.00 |  |
| 17 |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 500,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 100,000.00 |  |
| 18 |  | โครงการติดตั้งโคมไฟ LED ชุมชนบ้านดอนล่าง หมู่ที่ 6 |  | 1,500,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 281,800.00 |  |
| 19 |  | โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3 (One Plan) |  | 930,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 1,038,500.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 20 |  | โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยราชพฤกษ์ 1 ซอยหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 3 (One Plan) |  | 2,460,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 2,460,000.00 |  |
| 21 |  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ห้วยสาธารณประโยชน์ บริเวณทางเข้าห้าง สรรพสินค้าโรบินสันถึง ถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3 |  | 2,500,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 2,500,000.00 |  |
| 22 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 (One Plan) |  | 1,395,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 1,612,000.00 |  |
| 23 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 (One Plan) |  | 292,500.00 |  | 0.00 |  | 0 | 338,000.00 |  |
| 24 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 (One Plan) |  | 2,430,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 2,808,000.00 |  |
| 25 |  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ตำหรุสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยห้วยตาเทศถึง บริเวณถนนซอยบ่อประดู่ หมู่ที่ 5 (One Plan) |  | 6,120,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 6,120,000.00 |  |
| 26 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 4 หมู่ที่ 1 |  | 508,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 508,000.00 |  |
| 27 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 (One Plan) |  | 517,500.00 |  | 0.00 |  | 0 | 598,000.00 |  |
| 28 |  | โครงการก่อสร้างดาดพื้น ค.ส.ล. ตำหรุสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ถึงเขตการนิคม อุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี หมู่ที่ 6 |  | 450,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 450,000.00 |  |
| 29 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สันตะไพร หมู่ที่ 3 |  | 2,668,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 2,668,000.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 30 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ - สามแยกซอยสันตะไพร ถึง บริเวณสามแยกซอยห้วยตาเทศและ ซอยร่วม หมู่ที่ 5 |  | 1,976,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 1,976,000.00 |  |
| 31 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 (One Plan) |  | 1,282,500.00 |  | 0.00 |  | 0 | 1,482,000.00 |  |
| 32 |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ถนนซอย สุขใจ 12 เชื่อมต่อ ถนนซอยสุขใจ 13 หมู่ที่ 1 |  | 40,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 40,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดดอน ดำรงธรรม) |  | 190,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 190,000.00 |  |
| 34 |  | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (อุดหนุนอำเภอเมืองชลบุรี) |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 100,000.00 | 0.00 |  |
| 35 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) |  | 111,800.00 |  | 0.00 |  | 79,608.00 | 32,192.00 |  |
| 36 |  | โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินอุดหนุน) |  | 2,814,000.00 |  | 0.00 |  | 2,476,210.00 | 337,790.00 |  |
| 37 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน) |  | 52,000.00 |  | 0.00 |  | 37,014.00 | 17,796.00 |  |
| 38 |  | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (One Plan) |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 79,921.50 | 78.50 |  |
| 39 |  | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (One Plan) |  | 50,000.00 |  | 0.00 |  | 49,978.00 | 22.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 40 |  | โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียน วัดดอนดำรงธรรม) |  | 360,000.00 |  | 0.00 |  | 270,000.00 | 90,000.00 |  |
| 41 |  | โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน |  | 5,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 5,000.00 |  |
| 42 |  | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (อุดหนุนอำเภอเมืองชลบุรี) |  | 170,000.00 |  | 0.00 |  | 170,000.00 | 0.00 |  |
| 43 |  | โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) |  | 90,000.00 |  | 0.00 |  | 72,000.00 | 18,000.00 |  |
| 44 |  | โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (One Plan) |  | 30,000.00 |  | 0.00 |  | 18,988.00 | 0.00 |  |
| 45 |  | โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) |  | 10,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 10,000.00 |  |
| 46 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)) |  | 779,000.00 |  | 29,784.00 |  | 716,907.00 | 32,309.00 |  |
| 47 |  | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) |  | 196,800.00 |  | 7,518.00 |  | 180,930.00 | 8,352.00 |  |
| 48 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) |  | 442,000.00 |  | 0.00 |  | 332,928.00 | 109,072.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 49 |  | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) |  | 352,150.00 |  | 19,072.00 |  | 229,550.00 | 103,528.00 |  |
| 50 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) |  | 147,600.00 |  | 11,605.00 |  | 146,175.00 | 0.00 |  |
| 51 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) |  | 78,000.00 |  | 0.00 |  | 55,614.00 | 22,386.00 |  |
| 52 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) |  | 52,000.00 |  | 0.00 |  | 37,014.00 | 14,986.00 |  |
| 53 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) |  | 159,900.00 |  | 6,140.00 |  | 154,315.00 | 6,625.00 |  |
| 54 |  | โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) |  | 16,800.00 |  | 0.00 |  | 16,800.00 | 0.00 |  |
| 55 |  | โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับประเทศ |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 80,000.00 |  |
| 56 |  | โครงการอบรมมารยาทไทย |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100,000.00 |  |
| 57 |  | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ |  | 500,000.00 |  | 0.00 |  | 99,352.58 | 80,647.42 |  |
| 58 |  | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก |  | 200,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 200,000.00 |  |
| 59 |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | 250,000.00 |  | 0.00 |  | 236,762.00 | 0.00 |  |
| 60 |  | โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน |  | 12,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 12,000.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 61 |  | โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน (งานระดับก่อน วัยเรียน และประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย) |  | 3,059,700.00 |  | 33,180.00 |  | 2,414,350.00 | 612,170.00 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม |  | 52,320.00 |  | 0.00 |  | 5,136.00 | 47,184.00 |  |
| 63 |  | โครงการ การบริหารจัดการ เพื่อการสงเคราะห์สัตว์และ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 |  | 130,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 130,000.00 |  |
| 64 |  | โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี |  | 50,880.00 |  | 0.00 |  | 46,512.21 | 4,367.79 |  |
| 65 |  | โครงการร้านยาหน้าบ้าน |  | 30,000.00 |  | 0.00 |  | 28,943.50 | 1,056.50 |  |
| 66 |  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี |  | 56,800.00 |  | 0.00 |  | 26,750.00 | 30,050.00 |  |
| 67 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี |  | 70,000.00 |  | 0.00 |  | 53,271.00 | 16,729.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 68 |  | โครงการสุขศึกษา |  | 10,000.00 |  | 0.00 |  | 9,395.00 | 605.00 |  |
| 69 |  | โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา |  | 10,000.00 |  | 0.00 |  | 15,711.20 | 14,288.80 |  |
| 70 |  | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | 3,531.00 | 16,469.00 |  |
| 71 |  | โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน |  | 5,000.00 |  | 0.00 |  | 4,975.50 | 24.50 |  |
| 72 |  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) |  | 10,000.00 |  | 0.00 |  | 5,350.00 | 4,650.00 |  |
| 73 |  | โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ |  | 10,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 10000.00 |  |
| 74 |  | โครงการการประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม |  | 60,000.00 |  | 0.00 |  | 27,488.30 | 32,511.70 |  |
| 75 |  | โครงการอาหารปลอดภัย |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | 16,604.50 | 3,395.50 |  |
| 76 |  | โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | 15,718.30 | 4,281.70 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก |  | 300,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 300000.00 |  |
| 78 |  | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ |  | 50,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 50000.00 |  |
| 79 |  | โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 |  | 130,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 130000.00 |  |
| 80 |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ (One Plan) |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | 481.50 | 19,518.50 |  |
| 81 |  | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  | 40,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 40000.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 82 |  | โครงการดอนหัวฬ่อปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด |  | 5,000.00 |  | 0.00 |  | 4,066.00 | 934.00 |  |
| 83 |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ |  | 40,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 40000.00 |  |
| 84 |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (One Plan) |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 47,755.00 | 32,245.00 |  |
| 85 |  | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของ อปพร. |  | 430,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 86 |  | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 87 |  | โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan) |  | 180,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 88 |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 40,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 40000.00 |  |
| 89 |  | โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน |  | 60,000.00 |  | 0.00 |  | 52,285.50 | 714.50 |  |
| 90 |  | โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 |  | 75,000.00 |  | 0.00 |  | 75,000.00 | 0.00 |  |
| 91 |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ |  | 30,000.00 |  | 0.00 |  | 21,464.00 | 8,536.00 |  |
| 92 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี |  | 40,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 40000.00 |  |
| 93 |  | โครงการอาสาจราจร |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 59,761.50 | 40,238.50 |  |
| 94 |  | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน |  | 120,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 120000.00 |  |
| 95 |  | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล |  | 70,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 70000.00 |  |
| 96 |  | โครงการแข่งขัน (One Plan) |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 97 |  | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (One Plan) |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100000.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 98 |  | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาว่ายน้ำ |  | 70,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 70000.00 |  |
| 99 |  | โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่ง |  | 40,000.00 |  | 0.00 |  | 8,619.65 | 0.35 |  |
| 100 |  | โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ การทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อุดหนุนกลุ่มอาชีพการทำขนมไทย) |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 100,000.00 | 0.00 |  |
| 101 |  | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 20000.00 |  |
| 102 |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง |  | 80,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 80000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศกิจพร้อมศึกษาดูงาน |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100000.00 |  |
| 104 |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 130,300.00 | 269,700.00 |  |
| 105 |  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (One Plan) |  | 300,000.00 |  | 0.00 |  | 434,211.50 | 788.50 |  |
| 106 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 20000.00 |  |
| 107 |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 20000.00 |  |
| 108 |  | ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 109 |  | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ งานทะเบียน สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (อุดหนุนสำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี) |  | 40,400.00 |  | 0.00 |  | 40,400.00 | 0.00 |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 110 |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 150,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 150000.00 |  |
| 111 |  | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน |  | 50,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 50000.00 |  |
| 112 |  | โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ |  | 1,400,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 18000.00 |  |
| 113 |  | โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ |  | 10,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 10000.00 |  |
| 114 |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 200,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 200000.00 |  |
| 115 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ |  | 400,000.00 |  | 0.00 |  | 116,876.50 | 283,123.50 |  |
| 116 |  | โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100000.00 |  |
| 117 |  | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ |  | 650,000.00 |  | 0.00 |  | 79,266.00 | 131,234.00 |  |
| 118 |  | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน |  | 400,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 400,000.00 |  |
| 119 |  | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม |  | 200,000.00 |  | 0.00 |  | 0 | 200,000.00 |  |
| 120 |  | โครงการฝึกอบรมพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน |  | 1,000,000.00 |  | 727,481.50 |  | 0.00 | 272,518.50 |  |
| 121 |  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออุทิศ สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ (เงินอุดหนุน สภ.ดอนหัวฬ่อ) |  | 1,125,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 1,125,000.00 |  |
|  |  | รวม |  | 57,594,450.00 |  | 864,780.50 |  | 13,845,476.42 | 40,417,791.08 |  |
| รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 9 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คงเหลือ |  | หมายเหตุ |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยเนินตาหนวน แยกหมู่บ้านสุขใจ 7 หมู่ที่ 7 |  | 4,200,000 |  |  |  |  | 4,200,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 2 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 |  | 697,500 |  |  |  |  | 806,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 3 |  | โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่สามแยก ถนนหนองกงฉาก 3 ถึงสามแยกถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3 |  | 150,000 |  |  |  |  | 150,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 4 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร บริเวณถนนบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 (One Plan) |  | 1,750,000 |  |  |  |  | 1,750,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 5 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยบ้าน นายบุญส่ง หมู่ที่ 7 (One Plan) |  | 444,000 |  |  |  |  | 444,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 6 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 6 หมู่ที่ 1 |  | 508,000 |  |  |  |  | 508,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 7 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 25 หมู่ที่ 1 |  | 150,000 |  |  |  |  | 150,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คงเหลือ |  | หมายเหตุ |  |
| 8 |  | โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอย สันตะไพร หมู่ที่ 3 (One Plan) |  | 930,000 |  |  |  |  | 1,038,500 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 9 |  | โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยราชพฤกษ์ 1 ซอยหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 3 (One Plan) |  | 2,460,000 |  |  |  |  | 2,460,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 10 |  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ห้วยสาธารณประโยชน์ บริเวณทางเข้าห้าง สรรพสินค้าโรบินสันถึง ถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3 |  | 2,500,000 |  |  |  |  | 2,500,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 11 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 (One Plan) |  | 1,395,000 |  |  |  |  | 1,612,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 12 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 (One Plan) |  | 292,500 |  |  |  |  | 338,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 13 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 (One Plan) |  | 2,430,000 |  |  |  |  | 2,808,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 14 |  | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ตำหรุสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยห้วยตาเทศถึง บริเวณถนนซอยบ่อประดู่ หมู่ที่ 5 (One Plan) |  | 6,120,000 |  |  |  |  | 6,120,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 15 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 4 หมู่ที่ 1 |  | 508,000 |  |  |  |  | 508,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คงเหลือ |  | หมายเหตุ |  |
| 16 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 (One Plan) |  | 517,500 |  |  |  |  | 598,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 17 |  | โครงการก่อสร้างดาดพื้น ค.ส.ล. ตำหรุสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ถึงเขตการนิคม อุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี หมู่ที่ 6 |  | 450,000 |  |  |  |  | 450,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 18 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3 |  | 2,668,000 |  |  |  |  | 2,668,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 19 |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ - สามแยกซอยสันตะไพร ถึง บริเวณสามแยกซอยห้วย ตาเทศและซอยร่วม หมู่ที่ 5 |  | 1,976,000 |  |  |  |  | 1,976,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 20 |  | โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 (One Plan) |  | 1,282,500 |  |  |  |  | 1,482,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 21 |  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ถนนซอยสุขใจ 12 เชื่อมต่อ ถนนซอยสุขใจ 13 หมู่ที่ 1 |  | 40,000 |  |  |  |  | 40,000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน |  | 12,000 |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการ |  | 10,000 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คงเหลือ |  | หมายเหตุ |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  | 40,000 |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |
| 25 |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ |  | 40,000 |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |
| 26 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี |  | 40,000 |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |
| 27 |  | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร |  | 20,000 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |
| 28 |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง |  | 80,000 |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น |  | 20,000 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |
| 30 |  | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน |  | 400,000 |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  |
|  |  | รวม |  | 32,131,000 |  |  |  |  | 33,268,500 |  |  |  |

| รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไม่ได้ดำเนินการ 26 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการ |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ | 200,000 |  |  | 200,000 | เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เข้าดำเนินการขุดลอกคลองและวัชพืช ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 500,000 |  |  | 100,000 | ไม่มีการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |
| 3 | โครงการติดตั้งโคมไฟ LED ชุมชนบ้านดอนล่าง หมู่ที่ 6 | 1,500,000 |  |  | 281,800 | เนื่องจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ได้บรรจุโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนหัวฬ่อ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของตำบลดอนหัวฬ่อ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ดำเนินการในบริเวณเดียวกับโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ชุมชนบ้านดอนล่าง หมู่ที่ 6 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดดอน ดำรงธรรม) | 190,000 |  |  | 190,000 | เนื่องจากโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ไม่ได้เสนอโครงการเข้ามาขอรับการอุดหนุน |
| 5 | โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน | 5,000 |  |  | 5,000 | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 6 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) | 10,000 |  |  | 10,000 | เนื่องจากไม่มีนักเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 7 | โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับประเทศ | 80,000 |  |  | 80,000 | เนื่องจากเจ้าภาพงดจัดการแข่งขันฯ |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 8 | โครงการอบรมมารยาทไทย | 100,000 |  |  | 100,000 | โครงการมีความซ้ำซ้อนกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 3 แห่ง จึงไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก | 200,000 |  |  | 200,000 | เนื่องจากเจ้าภาพงดจัดการแข่งขันฯ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการ การบริหารจัดการ เพื่อการสงเคราะห์สัตว์และ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 | 130,000 |  |  | 130,000 | เนื่องจากไม่มีหนังสือขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ จากมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก | 300,000 |  |  | 300,000 | เนื่องจากเจ้าภาพงดจัดการแข่งขันฯ |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ | 50,000 |  |  | 50,000 | เนื่องจากเจ้าภาพงดจัดการแข่งขันฯ |
| 13 | โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 | 130,000 |  |  | 130,000 | เนื่องจากจังหวัด ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |
| 14 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของ อปพร. | 430,000 |  |  | 0 | เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการไม่ครบ |
| 15 | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ | 100,000 |  |  | 0 | เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 16 | โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan) | 180,000 |  |  | 0 | เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการไม่ครบ |
| 17 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 40,000 |  |  | 40,000 | เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการไม่ครบ |
| 18 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน | 120,000 |  |  | 120,000 | เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ |
| 19 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล | 70,000 |  |  | 70,000 |  |
| 20 | โครงการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ/ ดอนหัวฬ่อร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" | 80,000 |  |  | 0 | เนื่องจากการจัดตั้งชุมชนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงจำเป็นเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้ไปก่อน |
| 21 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (One Plan) | 100,000 |  |  | 100,000 | เนื่องจากการจัดตั้งชุมชนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงจำเป็นเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้ไปก่อน |
| 22 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาว่ายน้ำ | 70,000 |  |  | 70,000 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศกิจพร้อมศึกษาดูงาน | 100,000 |  |  | 100,000 | เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการไม่ครบ |
| 24 | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000 |  |  | 20,000 | เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 25 | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 150,000 |  |  | 150,000 | เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 26 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน | 50,000 |  |  | 50,000 | เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ |
| 27 | โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ | 1,400,000 |  |  | 1,400,000 | เนื่องจากไม่มีการจัด การเลือกตั้ง |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 28 | โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอน หัวฬ่อ | 10,000 |  |  | 10,000 | เนื่องจากไม่มีการจัดเวทีประชาคม |
| 29 | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 200,000 |  |  | 200,000 | เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 30 | โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล | 100,000 |  |  | 100,000 | เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ |
| 31 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม | 200,000 |  |  | 200,000 | เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ |
| 32 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออุทิศ สถานีตำรวจภูธรดอน หัวฬ่อ (เงินอุดหนุน สภ.ดอนหัวฬ่อ) | 1,125,000 |  |  | 1,125,000 | เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |
|  | รวม | 7,740,000.00 |  |  | 5,331,800.00 |  |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ  สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงได้ดำเนินการสรุปผล
การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมกล่าวคือ  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการประเมินพบว่ามีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 
แต่ยังพบข้อสังเกตจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประงบประมาณ ดังนี้

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) มีจำนวนมาก
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการตั้งงบประมาณในแต่ละปี

2. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ปัญหา อุปสรรค

1. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีปัญหาความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก 
มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในเทศบัญญัติได้เพียง ร้อยละ 59.90 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้เพียง 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.06 ไม่ถึงร้อยละ 50 ของโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

2. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำงบประมาณ
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

1. ควรเร่งให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

3. ควรให้โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความหลากหลาย และครอบคลุมนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อในทุกด้าน

--------------------------------------------------------------