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รายงานการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

		เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 202 โครงการ จำนวนเงิน 499,991,665.00 บาท นำมาบรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 121 โครงการ จำนวนเงิน 57,594,450.00 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
	

ยุทธศาสตร์
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและสาธารณูปโภค
	74
	462,922,300.00
	32

	37,955,300.00

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	42
	19,426,010.00
	29
	10,488,750.00

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	33
	1,185,000.00
	15
	555,000.00

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
	30
	3,093,710.00
	26
	2,400,000.00

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ
	23
	13,364,645.00
	19

	6,195,400.00

	รวม
	202
	499,991,665.00
	121
	57,594,450.00



	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
		เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566) โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม 59 โครงการ จำนวนเงิน 14,602,957.92 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
	
ยุทธศาสตร์
	ดำเนินการจริง/ลงนามสัญญา
	ไม่ได้ดำเนินการ

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและสาธารณูปโภค
	8
	4,441,185.68
	1
	500,000

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	22
	7,974,417.08
	5
	395,000

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	13
	259,386.51
	-
	-

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
	9
	369,433.15
	10
	1,600,000

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ
	7
	1,558,535.50
	10
	3,335,000

	รวม
	59
	14,602,957.92
	26
	5,830,000


หมายเหตุ : โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	จำนวน 121 โครงการ แยกเป็น
		1. โครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่าย    
			จำนวน 59 โครงการ 		จำนวนเงิน 14,602,957.92 บาท
		2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	       
			จำนวน 21 โครงการ 		จำนวนเงิน  31,469,000.00 บาท
		3. โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   
			จำนวน 9 โครงการ  		จำนวนเงิน  -  บาท	
		4. ไม่ได้ดำเนินการ
			จำนวน 26 โครงการ		จำนวนเงิน  3,208,000  บาท
		5. ยกเลิกโครงการ
			จำนวน 6 โครงการ		จำนวนเงิน  941,800  บาท	


	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน/ลงนาม
	
ยุทธศาสตร์
	ดำเนินการจริง
	ผลที่ได้รับจริง
หรือผลที่สำคัญ
	ตัวชี้วัด
(KPI)

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและสาธารณูปโภค
	8
	4,441,185.68
	- มีความสะดวก ปลอดภัย และมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน
	แบบประเมินความพึงพอใจ

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	22
	7,974,417.08
	- พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านบุคลากรทางการศึกษา และด้านสถานศึกษา
	แบบประเมินความพึงพอใจ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	13
	259,386.51
	- มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
- มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
	แบบประเมินความพึงพอใจ

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
	9
	369,433.15
	- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสวัสดิการที่มีความเหมาะสม
	แบบประเมินความพึงพอใจ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ
	7
	1,558,535.50
	- การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น
	แบบประเมินความพึงพอใจ

	รวม
	59
	14,602,957.92
	
	







	รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/และเบิกจ่าย จำนวน 59 โครงการ ดังนี้

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

	1
	โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ
	200,000.00
	0.00
	0.00
	200,000.00

	2
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	500,000.00
	0.00
	637,000.00
	263,000.00

	3
	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยร่วมใจแยกเข้า บ้านเจ๊ป้อม 
หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ
(One Plan)
	330,400.00
	0.00
	334,839.48
	0.52

	4
	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนหนองไผ่กลางดอน 8 ตั้งแต่แยกถนนหนองไผ่ กลางดอน - มาบสามเกลียว ถึงถนนเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan)
	633,800.00
	0.00
	653,125.42
	0.58

	5
	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนซอยดอนบน 2/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ
	112,300.00
	0.00
	112,450.00
	0.00

	6
	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณ แยกเข้าบ้านนายสุรพล หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ
	902,800.00
	0.00
	911,083.74
	0.26

	7
	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนซอยดอนขุนวัง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan)
	576,700.00
	0.00
	577,758.00
	0.00

	8
	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเข้าสวนสุขภาพ แยกเข้าหอพักสายสุนีย์ หมู่ที่ 7 ตำบล
ดอนหัวฬ่อ (One Plan)

	1,041,100.00
	0.00
	1,028,784.04
	12,315.96

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	9
	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ บ้านพักตำรวจถึงบ้านลุงพจน์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan)

	189,200.00
	0.00
	186,145.00
	3,055.00

	10
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยเนินตาหนวน แยกหมู่บ้านสุขใจ 7 หมู่ที่ 7
	4,200,000.00
	0.00
	0
	4,200,000.00

	11
	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4
	697,500.00
	0.00
	0
	806,000.00

	12
	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่สามแยก ถนนหนองกงฉาก 3 ถึงสามแยกถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3
	150,000.00
	0.00
	0
	150,000.00

	13
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร บริเวณถนนบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 (One Plan)
	1,750,000.00
	0.00
	0
	1,750,000.00

	14
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยบ้าน นายบุญส่ง    หมู่ที่ 7 (One Plan)
	444,000.00
	0.00
	0
	444,000.00

	15
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอย สุขใจ 6 หมู่ที่ 1
	508,000.00
	0.00
	0
	508,000.00

	16
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.     ถนนซอย สุขใจ 25 หมู่ที่ 1
	150,000.00
	0.00
	0
	150,000.00

	17
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	500,000.00
	0.00
	0
	100,000.00

	18
	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED ชุมชนบ้านดอนล่าง หมู่ที่ 6
	1,500,000.00
	0.00
	0
	281,800.00

	19
	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3 (One Plan)

	930,000.00
	0.00
	0
	1,038,500.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	20
	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยราชพฤกษ์ 1 ซอยหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 3   (One Plan)
	2,460,000.00
	0.00
	0
	2,460,000.00

	21
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม      (Box Culvert) ห้วยสาธารณประโยชน์ บริเวณทางเข้าห้าง สรรพสินค้าโรบินสันถึง ถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3
	2,500,000.00
	0.00
	0
	2,500,000.00

	22
	โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6    (One Plan)
	1,395,000.00
	0.00
	0
	1,612,000.00

	23
	โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2    (One Plan)
	292,500.00
	0.00
	0
	338,000.00

	24
	โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5   (One Plan)
	2,430,000.00
	0.00
	0
	2,808,000.00

	25
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม      (Box Culvert) ตำหรุสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยห้วยตาเทศถึง บริเวณถนนซอยบ่อประดู่ หมู่ที่ 5 (One Plan)
	6,120,000.00
	0.00
	0
	6,120,000.00

	26
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. 
ถนนซอยสุขใจ 4 หมู่ที่ 1
	508,000.00
	0.00
	0
	508,000.00

	27
	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 
(One Plan)
	517,500.00
	0.00
	0
	598,000.00

	28
	โครงการก่อสร้างดาดพื้น      ค.ส.ล. ตำหรุสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ถึงเขตการนิคม อุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี หมู่ที่ 6
	450,000.00
	0.00
	0
	450,000.00

	29
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สันตะไพร หมู่ที่ 3


	2,668,000.00
	0.00
	0
	2,668,000.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	30
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ - สามแยกซอยสันตะไพร ถึง บริเวณสามแยกซอยห้วยตาเทศและ
ซอยร่วม หมู่ที่ 5
	1,976,000.00
	0.00
	0
	1,976,000.00

	31
	โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 
(One Plan)
	1,282,500.00
	0.00
	0
	1,482,000.00

	32
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ถนนซอย
สุขใจ 12 เชื่อมต่อ ถนนซอยสุขใจ 13 หมู่ที่ 1
	40,000.00
	0.00
	0
	40,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	33
	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดดอน
ดำรงธรรม)
	190,000.00
	0.00
	0
	190,000.00

	34
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2570 
(อุดหนุนอำเภอเมืองชลบุรี)
	100,000.00
	0.00
	100,000.00
	0.00

	35
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
	111,800.00
	0.00
	79,608.00
	32,192.00

	36
	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน)
	2,814,000.00
	0.00
	2,476,210.00
	337,790.00

	37
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
	52,000.00
	0.00
	37,014.00
	17,796.00

	38

	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (One Plan)
	80,000.00
	0.00
	79,921.50
	78.50

	39
	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 
(One Plan)
	50,000.00
	0.00
	49,978.00
	22.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	40
	โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียน 
วัดดอนดำรงธรรม)
	360,000.00
	0.00
	270,000.00
	90,000.00

	41
	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
	5,000.00
	0.00
	0.00
	5,000.00

	42
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ 
และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2570 
(อุดหนุนอำเภอเมืองชลบุรี)
	170,000.00
	0.00
	170,000.00
	0.00

	43
	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)
	90,000.00
	0.00
	72,000.00
	18,000.00

	44
	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (One Plan)
	30,000.00
	0.00
	18,988.00
	0.00

	45
	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)
	10,000.00
	0.00
	0.00
	10,000.00

	46
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว))
	779,000.00
	29,784.00
	716,907.00
	32,309.00

	47
	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
	196,800.00
	7,518.00
	180,930.00
	8,352.00

	48
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))

	442,000.00
	0.00
	332,928.00
	109,072.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	49
	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)
	352,150.00
	19,072.00
	229,550.00
	103,528.00

	50
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
	147,600.00
	11,605.00
	146,175.00
	0.00

	51
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
	78,000.00
	0.00
	55,614.00
	22,386.00

	52
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)
	52,000.00
	0.00
	37,014.00
	14,986.00

	53
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
	159,900.00
	6,140.00
	154,315.00
	6,625.00

	54
	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)
	16,800.00
	0.00
	16,800.00
	0.00

	55
	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับประเทศ
	80,000.00
	0.00
	0.00
	80,000.00

	56
	โครงการอบรมมารยาทไทย
	100,000.00
	0.00
	0.00
	100,000.00

	57
	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
	500,000.00
	0.00
	99,352.58
	80,647.42

	58
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก
	200,000.00
	0.00
	0.00
	200,000.00

	59
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	250,000.00
	0.00
	236,762.00
	0.00

	60
	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน


	12,000.00
	0.00
	0.00
	12,000.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	61
	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน (งานระดับก่อน วัยเรียน และประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย)
	3,059,700.00
	33,180.00
	2,414,350.00
	612,170.00

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	62
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
	52,320.00
	0.00
	5,136.00
	47,184.00

	63
	โครงการ การบริหารจัดการ เพื่อการสงเคราะห์สัตว์และ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
	130,000.00
	0.00
	0.00
	130,000.00

	64
	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
	50,880.00
	0.00
	46,512.21
	4,367.79

	65
	โครงการร้านยาหน้าบ้าน
	30,000.00
	0.00
	28,943.50
	1,056.50

	66
	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
	56,800.00
	0.00
	26,750.00
	30,050.00

	67
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
	70,000.00
	0.00
	53,271.00
	16,729.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	68
	โครงการสุขศึกษา
	10,000.00
	0.00
	9,395.00
	605.00

	69
	โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา
	10,000.00
	0.00
	15,711.20
	14,288.80

	70
	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
	20,000.00
	0.00
	3,531.00
	16,469.00

	71
	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน
	5,000.00
	0.00
	4,975.50
	24.50

	72
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
	10,000.00
	0.00
	5,350.00
	4,650.00

	73
	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
	10,000.00
	0.00
	0.00
	10000.00

	74
	โครงการการประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
	60,000.00
	0.00
	27,488.30
	32,511.70

	75
	โครงการอาหารปลอดภัย
	20,000.00
	0.00
	16,604.50
	3,395.50

	76
	โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
	20,000.00
	0.00
	15,718.30
	4,281.70

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

	77
	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก
	300,000.00
	0.00
	0.00
	300000.00

	78
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ
	50,000.00
	0.00
	0.00
	50000.00

	79
	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปี 
พ.ศ. 2566 - 2570
	130,000.00
	0.00
	0.00
	130000.00

	80
	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ (One Plan)
	20,000.00
	0.00
	481.50
	19,518.50

	81
	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


	40,000.00
	0.00
	0.00
	40000.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	82
	โครงการดอนหัวฬ่อปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
	5,000.00
	0.00
	4,066.00
	934.00

	83
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	40,000.00
	0.00
	0.00
	40000.00

	84
	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (One Plan)
	80,000.00
	0.00
	47,755.00
	32,245.00

	85
	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของ อปพร.
	430,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	86
	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	87
	โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan)
	180,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	88
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	40,000.00
	0.00
	0.00
	40000.00

	89
	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน
	60,000.00
	0.00
	52,285.50
	714.50

	90
	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
	75,000.00
	0.00
	75,000.00
	0.00

	91
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	30,000.00
	0.00
	21,464.00
	8,536.00

	92
	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
	40,000.00
	0.00
	0.00
	40000.00

	93
	โครงการอาสาจราจร
	100,000.00
	0.00
	59,761.50
	40,238.50

	94
	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
	120,000.00
	0.00
	0.00
	120000.00

	95
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล
	70,000.00
	0.00
	0.00
	70000.00

	96
	โครงการแข่งขัน (One Plan)
	80,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	97
	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (One Plan)
	100,000.00
	0.00
	0.00
	100000.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	98
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาว่ายน้ำ
	70,000.00
	0.00
	0.00
	70000.00

	99
	โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่ง
	40,000.00
	0.00
	8,619.65
	0.35

	100
	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ การทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อุดหนุนกลุ่มอาชีพการทำขนมไทย)
	100,000.00
	0.00
	100,000.00
	0.00

	101
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร
	20,000.00
	0.00
	0.00
	20000.00

	102
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
	80,000.00
	0.00
	0.00
	80000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ

	103
	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศกิจพร้อมศึกษาดูงาน
	100,000.00
	0.00
	0.00
	100000.00

	104
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	0.00
	0.00
	130,300.00
	269,700.00

	105
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (One Plan)
	300,000.00
	0.00
	434,211.50
	788.50

	106
	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
	20,000.00
	0.00
	0.00
	20000.00

	107
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	20,000.00
	0.00
	0.00
	20000.00

	108
	ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	30,000.00
	30,000.00
	0.00
	0.00

	109
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ งานทะเบียน สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (อุดหนุนสำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี)
	40,400.00
	0.00
	40,400.00
	0.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	110
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	150,000.00
	0.00
	0.00
	150000.00

	111
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
	50,000.00
	0.00
	0.00
	50000.00

	112
	โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ
	1,400,000.00
	0.00
	0.00
	18000.00

	113
	โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
	10,000.00
	0.00
	0.00
	10000.00

	114
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	200,000.00
	0.00
	0.00
	200000.00

	115
	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
	400,000.00
	0.00
	116,876.50
	283,123.50

	116
	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
	100,000.00
	0.00
	0.00
	100000.00

	117
	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
	650,000.00
	0.00
	79,266.00
	131,234.00

	118
	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
	400,000.00
	0.00
	0.00
	400,000.00

	119
	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
	200,000.00
	0.00
	0
	200,000.00

	120
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
	1,000,000.00
	727,481.50
	0.00
	272,518.50

	121
	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออุทิศ สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ 
(เงินอุดหนุน สภ.ดอนหัวฬ่อ)
	1,125,000.00
	0.00
	0.00
	1,125,000.00

	
	รวม
	57,594,450.00
	864,780.50
	13,845,476.42
	40,417,791.08

	




รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 9 โครงการ  และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

	1
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยเนินตาหนวน แยกหมู่บ้านสุขใจ 7 หมู่ที่ 7
	4,200,000
	
	
	4,200,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	2
	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4
	697,500
	
	
	806,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	3
	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่สามแยก ถนนหนองกงฉาก 3 ถึงสามแยกถนนสันตะไพร 
หมู่ที่ 3
	150,000
	
	
	150,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	4
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร บริเวณถนนบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 (One Plan)
	1,750,000
	
	
	1,750,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	5
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยบ้าน 
นายบุญส่ง หมู่ที่ 7 
(One Plan)
	444,000
	
	
	444,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	6
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 6 
หมู่ที่ 1
	508,000
	
	
	508,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	7
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 25 หมู่ที่ 1
	150,000
	
	
	150,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	8
	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอย
สันตะไพร หมู่ที่ 3 
(One Plan)
	930,000
	
	
	1,038,500
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	9
	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยราชพฤกษ์ 1 ซอยหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 3 (One Plan)
	2,460,000
	 
	
	2,460,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	10
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ชนิดท่อเหลี่ยม 
(Box Culvert) ห้วยสาธารณประโยชน์ บริเวณทางเข้าห้าง สรรพสินค้าโรบินสันถึง ถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3
	2,500,000
	 
	
	2,500,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	11
	โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 (One Plan)
	1,395,000
	 
	
	1,612,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	12
	โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 (One Plan)
	292,500
	 
	
	338,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	13
	โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 (One Plan)
	2,430,000
	 
	
	2,808,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	14
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ชนิดท่อเหลี่ยม 
(Box Culvert) ตำหรุสาธารณประโยชน์ บริเวณซอยห้วยตาเทศถึง บริเวณถนนซอยบ่อประดู่ หมู่ที่ 5 
(One Plan)
	6,120,000
	 
	
	6,120,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	15
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 4 หมู่ที่ 1
	508,000
	 
	
	508,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	16
	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 (One Plan)
	517,500
	
	
	598,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	17
	โครงการก่อสร้างดาดพื้น ค.ส.ล. ตำหรุสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ถึงเขตการนิคม อุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี หมู่ที่ 6
	450,000
	
	
	450,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	18
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3
	2,668,000
	
	
	2,668,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	19

	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อม เสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ - สามแยกซอยสันตะไพร ถึง บริเวณสามแยกซอยห้วย 
ตาเทศและซอยร่วม หมู่ที่ 5
	1,976,000
	
	
	1,976,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	20
	โครงการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 (One Plan)
	1,282,500
	
	
	1,482,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	21
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ถนนซอยสุขใจ 12 เชื่อมต่อ ถนนซอยสุขใจ 13 หมู่ที่ 1
	40,000
	
	
	40,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	22
	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน
	12,000
	
	
	12,000
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	23
	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ
	10,000
	
	 
	10,000
	

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

	24
	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	40,000
	
	
	40,000
	

	25
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	40,000
	
	
	40,000
	

	26
	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
	40,000
	
	
	40,000
	

	27
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร
	20,000
	
	
	20,000
	

	28
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
	80,000
	
	
	80,000
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ

	29
	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
	20,000
	
	
	20,000
	

	30
	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
	400,000
	
	 
	400,000
	

	
	รวม
	32,131,000
	
	
	33,268,500
	



	รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

	ไม่ได้ดำเนินการ 26 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการ

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค					

	1
	โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ
	200,000
	 
	
	200,000 
	เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เข้าดำเนินการขุดลอกคลองและวัชพืช ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อและพื้นที่ข้างเคียง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	2
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	500,000
	
	
	100,000
	ไม่มีการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

	3
	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED ชุมชนบ้านดอนล่าง หมู่ที่ 6
	1,500,000
	
	
	281,800
	เนื่องจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ได้บรรจุโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนหัวฬ่อ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของตำบลดอนหัวฬ่อ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ดำเนินการในบริเวณเดียวกับโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ชุมชนบ้านดอนล่าง หมู่ที่ 6



	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					

	4
	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดดอน
ดำรงธรรม)
	190,000
	
	
	190,000
	เนื่องจากโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ไม่ได้เสนอโครงการเข้ามาขอรับการอุดหนุน

	5
	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
	5,000
	
	
	5,000
	เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	6
	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)
	10,000
	
	 
	10,000
	เนื่องจากไม่มีนักเรียน
ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	7
	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับประเทศ
	80,000
	
	
	80,000
	เนื่องจากเจ้าภาพงดจัดการแข่งขันฯ

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	8
	โครงการอบรมมารยาทไทย
	100,000



	
	
	100,000
	โครงการมีความซ้ำซ้อนกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 3 แห่ง จึงไม่ได้ดำเนินการ

	9
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก
	200,000
	
	
	200,000
	เนื่องจากเจ้าภาพงดจัดการแข่งขันฯ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	10
	โครงการ การบริหารจัดการ เพื่อการสงเคราะห์สัตว์และ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2570
	130,000
	
	
	130,000
	เนื่องจากไม่มีหนังสือขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ
จากมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

	11
	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก
	300,000
	
	
	300,000
	เนื่องจากเจ้าภาพงดจัดการแข่งขันฯ

	12
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ
	50,000
	
	
	50,000
	เนื่องจากเจ้าภาพงดจัดการแข่งขันฯ

	13
	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570
	130,000
	
	
	130,000
	เนื่องจากจังหวัด
ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

	14
	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของ อปพร.
	430,000
	
	
	0
	เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการไม่ครบ

	15
	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
	100,000
	
	
	0
	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	16
	โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan)
	180,000
	
	
	0
	เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการไม่ครบ

	17
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	40,000
	
	
	40,000
	เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการไม่ครบ

	18
	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
	120,000
	
	
	120,000
	เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ

	19
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล
	70,000
	
	
	70,000
	

	20
	โครงการแข่งขัน 
"เซปักตะกร้อ/
ดอนหัวฬ่อร่วมใจ 
ต้านภัยยาเสพติด"
	80,000
	
	
	0
	เนื่องจากการจัดตั้งชุมชนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงจำเป็นเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้ไปก่อน

	21
	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (One Plan)
	100,000
	
	
	100,000
	เนื่องจากการจัดตั้งชุมชนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงจำเป็นเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้ไปก่อน

	22
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านกีฬาว่ายน้ำ
	70,000
	
	
	70,000
	

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ

	23
	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศกิจพร้อมศึกษาดูงาน
	100,000
	
	
	100,000
	เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการไม่ครบ

	24
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	20,000
	
	
	20,000
	เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	25
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	150,000
	
	
	150,000
	เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	26
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
	50,000
	
	
	50,000
	เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ

	27
	โครงการจัดการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียงประชามติ
	1,400,000
	
	
	1,400,000
	เนื่องจากไม่มีการจัด
การเลือกตั้ง



	ลำดับที่
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิก
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	28
	โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอน
หัวฬ่อ
	10,000
	
	
	10,000
	เนื่องจากไม่มีการจัดเวทีประชาคม

	29
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	200,000
	
	
	200,000
	เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	30
	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
	100,000
	
	
	100,000
	เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ

	31
	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
	200,000
	
	
	200,000
	เนื่องจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ

	32
	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออุทิศ สถานีตำรวจภูธรดอน
หัวฬ่อ (เงินอุดหนุน 
สภ.ดอนหัวฬ่อ)
	1,125,000
	
	
	1,125,000
	เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ
ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

	
	รวม
	7,740,000.00
	
	
	5,331,800.00
	



สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ  สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงได้ดำเนินการสรุปผล
การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมกล่าวคือ  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการประเมินพบว่ามีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 
แต่ยังพบข้อสังเกตจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประงบประมาณ ดังนี้
		1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) มีจำนวนมาก
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการตั้งงบประมาณในแต่ละปี 
		2. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
		ปัญหา อุปสรรค 
1. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีปัญหาความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก 
มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในเทศบัญญัติได้เพียง ร้อยละ 59.90 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้เพียง 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.06 ไม่ถึงร้อยละ 50 ของโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
2. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า

[bookmark: _GoBack]	ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
		อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำงบประมาณ
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
		1. ควรเร่งให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
		2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
		3. ควรให้โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความหลากหลาย และครอบคลุมนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อในทุกด้าน
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